# **Retrospectiva**

| **Início da Iteração** | **Término da iteração** |
| --- | --- |
| 29/11/2021 | 30/11/2021 |

### **O que estava planejado**

| **Atividade** | **Atribuição** |
| --- | --- |
| * Desenvolver o projeto, de modo que ele atenda os requisitos estabelecidos. * Finalizar o projeto da etapa 2 com todas as atribuições. * Atender todos os objetivos estabelecidos no desenvolvimento. | ● Bianca Pereira da França;  ● Emanuela Santana Vieira;  ● Laiza Reis Severo. |
|  |  |

### **O que foi feito**

| **Atividade** | **Atribuição** |
| --- | --- |
| ● Criação do planejamento da iteração;  ● Diagrama de Classes (Análise);  ● Diagrama de Sequência (Análise);  ● Histórias definidas, claras, concisas, com entrega de valor bem definida;  ● Criação de Storyboards;  ● Ambiente de versionamento atuante (com *commits* frequentes);  ● *Issue tracker* atualizado;  ● Pelo menos uma entrega para o cliente: *deploy* de algumas HU's;  ● Retrospectiva da Etapa 2; | ● Bianca Pereira da França;  ● Emanuela Santana Vieira;  ● Laiza Reis Severo. |
|  |  |

### **O que não foi feito**

* Continuação do desenvolvimento;
* Histórias definidas, claras, concisas, com entrega de valor bem definida;
* Ambiente de versionamento atuante (com *commits* frequentes);
* *Issue tracker* atualizado;
* Diagramas de *Use Cases* com especificação dos completa dos cenários (Projeto);
* Diagrama de Classes (Projeto);
* Diagrama de Sequência (Projeto);
* Modelo entidade e relacionamento;
* Integração contínua;
* Entregas frequentes;
* Nova entrega para o cliente: deploy de mais algumas HU's;
* Artefatos para garantir continuidade do projeto;
* Retrospectiva da Etapa 3.

Nota: pois só realizamos a etapa 1 e 2 até agora.

### **Planejado para próxima iteração**

● Analisar como se depara o processo de desenvolvimento;

● Analisar se os procedimentos já feitos estão satisfazendo as necessidades do cliente;

● Definir o prazo de entrega.

### **Lições aprendidas**

● A importância de se planejar em grupo;

● Aprender a delegar as tarefas;

● Aprender a respeitar o tempo do outro;

● Ter mais responsabilidade quanto aos prazos estabelecidos.