# **Retrospectiva**

| **Início da Iteração** | **Término da iteração** |
| --- | --- |
| 10/11/2021 | 12/11/2021 |

### **O que estava planejado**

| **Atividade** | **Atribuição** |
| --- | --- |
| * Listar todos os nossos objetivos para fazer com que nosso projeto funcione bem. * Fazer um projeto que atenda todas as necessidades e expectativas. * Fazer antes de tudo um planejamento com documentação formal. | ● Bianca Pereira da França;  ● Emanuela Santana Vieira;  ● Laiza Reis Severo. |
|  |  |

### **O que foi feito**

| **Atividade** | **Atribuição** |
| --- | --- |
| ● Ata da primeira reunião com o cliente;  ● Documento de definição do projeto;  ● Criação do diagrama de use cases;  ● Criação de histórias de usuários (HU);  Criação de testes de aceitação para as Histórias de usuários; | ● Bianca Pereira da França;  ● Emanuela Santana Vieira;  ● Laiza Reis Severo. |
|  |  |

### **O que não foi feito**

● Criação do planejamento da iteração;

● Diagrama de Classes (Análise);

● Diagrama de Sequência (Análise);

● Histórias definidas, claras, concisas, com entrega de valor bem definida;

● Criação de Storyboards;

● Ambiente de versionamento atuante (com commits frequentes);

● Issue tracker atualizado;

● Pelo menos uma entrega para o cliente: deploy de algumas HU's;

Nota: pois só realizamos a etapa 1 até agora.

### **Planejado para próxima iteração**

* Analisar os requisitos do sistema (se condiz com o esperado);
* Analisar sugestões do cliente (proprietário);
* Definir o prazo de entrega.

### **Lições aprendidas**

* A importância do trabalho em grupo;
* Sempre ouvir o que o outro tem a dizer e dar valor às suas sugestões;
* Aprender a respeitar o tempo do outro;
* Ter mais responsabilidade em relação ao trabalho.